## Slide 1: Desktopová aplikace pro PC Shop
Autor: Vlastimil Vala
Datum: 02.01.2017

## Slide 2
Projekt PC-Shop –
připomenutí
Zadavatel firma PCShop, s.r.o.
Zadání stručně: Vyvinout desktopovou aplikaci pro evidenci zboží na skladě a objednávek daného obchodu včetně exportu faktur v PDF
3 uživatelské úrovně přístupu – skladníci, účetní, administrátor
Podrobná představa ze strany zadavatele viz dokument „Big user story“ dostupný na našem GitHubu

## Slide 3
Projekt PC-Shop –
připomenutí
Náš tým vyvíjí desktopovou aplikaci v jazyce C# (WinForms) a prostředí VS 2015
Přihlašovací okno
Hlavní okno
  Datagrid s evidovanými daty, informace o přihlášeném uživateli
Okno pro úpravy (např. karta zboží)
  Dostupné při dvojkliku na položku v datagridu na hlavním okně evidence

## Slide 4
Projekt PC-Shop –
Plán druhého sprintu
Průběžný projektový management (dokumenty v git, řízení projektu)
Kompletní dokončení a odladění karty zboží a objednávky
Dokončení práce na modulu generování faktur a jeho integrace do projektu (spike)
Přepínač pohledů pro administrátora (pohled skladníka nebo účetní)
Finální odladění aplikace od různých chybových stavů a předání zákazníkovi

## Slide 5
Projekt PC-Shop –
Průběh druhého sprintu
Během druhého sprintu se neobjevily žádné velké problémy v řízení projektu nebo implementaci
Drobné problémy se řešily buď v issues na GitHubu nebo hledáním řešení na internetu

## Slide 6
Projekt PC-Shop –
Výsledek druhého sprintu
V druhém sprintu se nám povedlo úspěšně splnit všechny plánované cíle v drobném předstihu
Produkt je nyní ve funkčním stavu a po jeho předání byl náš zákazník s jeho funkčností spokojen

## Slide 7
Nové poznatky
Z druhého sprintu jsme si jako nový poznatek odnesli
  Ovládání GitHub repozitáře lokálně gitem (fetch - pull - commit - push)
  Větší využití branches na gitu
  Prohloubení znalostí ovládání SeeNowDo
  Nové znalosti v C#

## Slide 8
Ukázky

## Slide 9
Ukázky

## Slide 10
Ukázky

## Slide 11
Ukázky

## Slide 12
Ukázky

## Slide 13
Ukázky

## Slide 14: Děkuji za pozornost